SMLOUVA O DÍLO č. 1505

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a následujících zákona **č. 513/1991 Sb.,**

**v platném znění (**Obchodního zákoníku).

I. Smluvní strany

Zhotovitel :

 Erik Navrátil

 Jinačovice 84

 664 34 Kuřim

 IČ: 67057268 DIČ: CZ7104273891

Objednavatel : Obec Hodějice

 Hodějice 41

 684 01 Slavkov u Brna

 IČ: 00291773

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat materiál a provést práce dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v dohodnutém rozsahu, v termínu **12. – 19. 10. 2015**

IV. Místo plnění

MŠ Hodějice, Hodějice 235

V. Cena za dílo

Cena za dílo je sjednána v přiložené cenové nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy této smlouvy.

VI. Fakturace

1. Faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění, a to nejpozději do 30 dní po podpisu protokolu. Faktura je splatná do 14 dní po jejím obdržení objednatelem.
2. Fakturační adresa: Mateřská škola Hodějice, příspěvková organizace, Hodějice 235,

684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70993289

VII. Záruky

1. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku 36 měsíců od data předání a převzetí díla, na materiál a zařizovací předměty 24 měsíců není li dáno výrobcem jinak.
2. V případě opožděného předání prací podle sjednaného termínu plnění, je zhotovitel povinen uhradit penále ve výši 2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Povinnost zhotovitele je splněna řádným provedením sjednaných prací dle čl. II smlouvy, v termínu dle čl. III smlouvy a v místě plnění dle čl. IV smlouvy
2. O řádném ukončení díla uvědomí zhotovitel objednatele předávacím protokolem.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu svých pracovníků a za likvidaci odpadů vzniklých jeho činností.

IX. Povinnosti objednatele

1. Při zahájení prací předá objednatel zhotoviteli napájecí zdroje energií a vody.
2. Objednatel vymezí pracoviště, kde se budou práce provádět.
3. Provedené práce bez zjevných závad a nedodělků je objednavatel povinen převzít.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele dnem převzetí výrobků nebo převzetím montážních prací.

X. Zmocnění k jednání

Za zhotovitele: Erik Navrátil, tel. 604 869 417, e-mail: enavratil@seznam.cz

Za objednatele: Ing. Jiří Florian, tel. 724186625, e mail: starosta@hodejice.cz

XI. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předloženými materiály, se staveništěm, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, veškeré jeho dotazy ohledně předmětu díla byly řádně zodpovězeny, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
3. Zhotovitel se zavazuje, do 5 pracovních dnů po osobním převzetí písemné reklamace, dostavit se na místo výskytu vady, vadu prověřit a tentýž den vystavit objednateli písemné potvrzení o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem vadu odstraní. Lhůta k odstranění vady nesmí být delší 5 pracovních dnů. V případě, že odstranění vady si vyžádá delší lhůtu, vzhledem k povaze vady a jejímu rozsahu (především z důvodů nutných technologických postupů, času nutnému na obstarání materiálu, normám spotřeby času), musí být termín odstranění vady uvedený v písemném potvrzení odsouhlasen objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v písemném potvrzení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady. Úhradu nákladů na odstranění vady nese v takovém případě zhotovitel.
4. Havarijní vady musí být odstraněny nejpozději do 24 hodin po osobním převzetí písemné reklamace. Za havarijní stav se považuje nemožnost vůbec používat domovní plynovod. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním havarijní vady, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele.
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel do doby uhrazení smluvní ceny za dílo. V případě problémů s předáním a převzetím díla zajistí objednavatel soudní znalecký posudek, který určí cenu doposud zhotoveného díla. Náklady na tohoto soudního znalce budou rozděleny rovným dílem.
6. Smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Případné vícepráce budou oceněny zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem.
8. Rozšíření předmětu plnění oproti této smlouvě bude řešeno dodatkem.
9. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou smluvními stranami.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

V Brně dne …………………….

 Ing. Jiří Florian pan Erik Navrátil

 ………………………… …………………………..

 za objednatele za zhotovitele